VERSION PRELIMINAIRE 1

	Premier titre
	Second titre
	nom / fonction / société	date / signature
autorisé par	Prénom NOM / Chef de projet / Société / prenom.nom@societe.fr
préparé par	Prénom NOM / Ingénieur / Société / prenom.nom@societe.fr
vérifié par	Prénom NOM / Chef de projet / Société / prenom.nom@societe.fr
approuvé par	Prénom NOM / Directeur / Société / prenom.nom@societe.fr

Historique du Document
Issue	Date	Commentaires	Auteur
1.0	jj/mm/aaaa	Version préliminaire 1 – Création du document – XXXX	P. Nom

Table des Matières

Liste des Figures

Liste des Tables

# Introduction
## Objet du document
Ce document inclut les propositions techniques, de management et financière pour l’accomplissement du projet ….

– Vue d’artiste du satellite Envisat.
## Plan du document
- Chapitre 1	contient la présente introduction ainsi que les références s’appliquant au document.
- Chapitre 2	décrit la proposition technique.
- Chapitre 3	décrit la proposition de management.
- Chapitre 4	décrit la proposition financière.
- Annexe A	inclut ……….
## Documents applicables
1. PO-SW-ESA-GS-XXXX	ESTEC Contract XXXXX/yy/xx/zz
   Statement Of Work
   Issue 1, dd/mm/yyyy
   ESA - ESTEC
2. SS-PAQ-001-F-01-03	Plan d’assurance qualité de la société XXXX
   Issue 1, révision 3, 15/10/2009
   XXXX
## Documents de référence
Cette section décrit les documents référencés ainsi que les conventions appliquées dans ce document.
PO-RS-MDA-GS-2009 (1)	Envisat-1 Products Specifications
Volume 1 - Introduction
Issue 3, Revision L – 30/01/2001
ESA – ALCATEL SPACE
## Abréviations et Acronymes
Cette section contrôle les définitions des abréviations et acronymes utilisés dans ce document. Un soin particulier a été apporté pour hériter des abréviations et acronymes définis par les organismes de normalisation tels ISO, ANSI ou ECSS.
AFNOR	Association Française de NORmalisation
ANSI	American National Standards Institute
AOI	Area Of Interest
CNES	Centre National d’Etudes Spatiales
DEM	Digital Elevation Model
DGA	Délégation Générale pour l’Armement
DGPS	Differential Global Positioning System (or Service)
DSM	Digital Surface Model
DTED	Digital Terrain Elevation Data
DTM	Digital Terrain Model
ECSS	European Cooperation for Space Standardization
EGM96	Earth Gravity Model 1996
Envisat	ESA polar SATellite for ENVIronment monitoring
EO	Earth Observation
EPS	EUMETSAT Polar System
EQM	Erreur Quadratique Moyenne
ERS	European Remote Sensing satellite (ESA)
ESA	European Space Agency
ESRIN	European Space Research Institute
ETM+	Enhanced Thematic Mapper (instrument of Landsat 7)
ETRS89	European Terrestrial Reference System 1989
EUMETSAT	European Organisation for the Exploitation of Meteorological satellites
FAQ	Frequently Asked Questions
FTP	File Transfer Protocol
GCP	Ground Control Point
GIF	Graphics Interchange Format
GIS	Geographical Information System
GLCF	Global Land Cover Facility
GMES	Global Monitoring for Environment and Security
GNSS	Global Navigation Positioning Satellite System
GPS	Global Positioning System
GPS/INS	GPS and INertial System
GSD	Ground Sampling Distance
GUI	Graphic User Interface
HRG	Haute Résolution Géométrique (instrument de SPOT-5)
HRS	Haute Résolution Stéréoscopique (instrument de SPOT-5)
HTTP	Hyper-text transfer protocol
IAG	International Association of Geodesy
IFOV	Instantaneous Field Of View
IGN	Institut Géographique National
IfSAR	Interferometry from SAR
InSAR	Interferometry from SAR
IR	Infrared
ISO	International Organization for Standardization
ISPRS	International Society of Photogrammetry and Remote Sensing
ITRF	International Terrestrial Reference Frame
ITRS	International Terrestrial Reference System
JERS-1	First Japanese Earth Resource Satellite
JFIF	JPEG File Interchange Format
JPEG	Joint Photographic Experts Group
KML	Keyhole Markup Language
KO	Kick-Off
LiDAR	Light Detection and Ranging
METOP	METeorological OPerational Satellite. Europe's first polar-orbiting satellite dedicated to operational meteorology
MNE	Modèle Numérique d’Elévation
MNS	Modèle Numérique de Surface
MNT	Modèle Numérique de Terrain
MOM	Minute Of Meeting
MSG	Meteosat Second Generation
MSS	Mean Sea Surface
MTF	Modulation (or Modular) Transfer Function
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NDVI	Normalised Difference Vegetation Index
NGA	National Geospatial intelligence Agency (ex NIMA)
NIR	Near Infrared
NOAA	US National Oceanic and Atmospheric Administration
NRT	Near Real Time
NWP	Numerical Weather Prediction
PC	Personal Computer
PDF	Adobe Portable Data Format
PDF	Probability Density Function
PNG	Portable Network Graphics
PSF	Point Spread Function
QC	Quality Control
RADAR	RAdio Detection And Ranging
RGB	Red-Green-Blue
RLE	Run Length Encoding
RMS	Root Mean Square
RPC	Rational Polynomial Coefficients
RPF	Rational Polynomial Function
RSO	Radar à Synthèse d’Ouverture
RVB	Rouge Vert Bleu
SAR	Synthetic Aperture Radar
SIG	Système d’Information Géographique
SNR	Signal-to-Noise Ratio
SOW	Statement Of Work
SQL	Standard Query Language (defined by ISO)
SRTM	Shuttle Radar Topography Mission
STB	Spécification Technique du besoin
SWIR	Short Wave Infrared
TBC	To Be Confirmed
TBD	To Be Defined
TIFF	Tagged Image File Format
TM	Thematic Mapper (instrument of Landsat)
TOA	Top Of the Atmosphere
UML	Unified Modeling Language
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Unified Resource Locator
URN	Uniform Resource Name
USA	United States of America
UTM	Universal Transverse Mercator
UV	Ultraviolet
VHR	Very High Resolution
VIS	Visible
VNIR	Visible and Near Infrared
W3C	World Wide Web consortium
WGS84	World Geodetic System 1984
XML	eXtensible Markup Language
## Définitions
Cette section contrôle les définitions de tous les termes génériques utilisés dans ce document. Un soin particulier a été apporté pour hériter des termes définis par les organismes de normalisation tels ISO, ANSI ou ECSS.

Fonction polynomiale rationnelle / Coefficients de fonctions polynomiales rationnelles	Les fonctions polynomiales rationnelles permettent d’approcher des modèles de localisation directe (d’un système de référence image vers un système de référence géodétique) ou un modèle de localisation inverse par le rapport de deux fonctions polynomiales. / L’équation ci-dessous donne par exemple les deux équations permettant de retrouver les coordonnées (l,p) en ligne et pixels dans l’image à partir de coordonnées géodétiques (X,Y,Z) d’un point de la Terre (par exemple la longitude, la latitude et l’altitude) : / Les coefficients de ces fonctions polynomiales sont fournis selon le degré de ce polynôme. / Dans l’équation ci-dessous, 20 coefficients sont fournis pour définir un polynôme de degré 3.
géocodé	Une image (ou plus généralement toute donnée d’observation de la Terre) est géocodée s’il existe une relation simple donnant les coordonnées géodétiques (,) ou cartésiennes (X,Y) d’un système de référence particulier à partir des coordonnées (l,p) de tout point de l’image. / Généralement, la position géodétique est fournie par une simple formule linéaire. / Où: / (X0,Y0) sont les coordonnées du coin supérieur gauche de l’image, / (dX,dY) sont respectivement les tailles horizontale et verticale des pixels. / Notons qu’une image géocodée est une image géoréférencée dont la fonction de localisation est la simple formule linéaire fournie ci-dessus.
géoïde	Le géoïde est une surface équipotentielle du champ de gravité terrestre. Il correspond à une surface irrégulière jaugée au niveau moyen des mers et qui constitue par convention la surface de référence altimétrique ou la surface d’altitude zéro. / Le géoïde est une représentation de la surface terrestre plus précise que l’approximation sphérique ou ellipsoïdale.
géoréférencé	Une image (ou plus généralement toute donnée d’observation de la Terre) est géoréférencée s’il existe une relation (aussi appelée fonction de localisation) donnant les coordonnées géodétiques (,) ou cartésiennes (X,Y) d’un système de référence particulier à partir des coordonnées (l,p) de tout point de l’image et d’éventuelles données auxiliaires. / Où: / var sont les données auxiliaires (éphémérides et/ou attitudes de la plate-forme, caractéristiques de l’instrument, élévation du point…).

# Proposition Technique
Cette section détaille les travaux à réaliser dans le cadre du projet « XXXXX ».
## Contexte de la proposition
XXX

- Exemple de figure.
### Exemple de titre 3
Exemple d’équation
Eq. 1
Où:
X()	est le ...
(F,J)	est la ...

Product	MERIS grid		Tie-point grid
	Line number	pixel number / line	annotation data set (ADSR) number	samples number / ADSR
MERIS RR 1B	 14785(1)	1121	 925	71
MERIS FR 1B	2241	2241	36	36
MERIS FS 1B(2)	4481	4481	71	71

Exemple de note.
- Exemple de tableau.

# Proposition de Management
## Références professionnelles
La société XXX est ...
### Projets
La liste ci-dessous décrit quelques-uns des projets réalisés par la société XXX et dont l’objet est connecté aux enjeux techniques du projet objet de cet appel d’offre.
Société	Titre – Description des attendus, travaux effectué et résultats obtenus.
Exploration de Marbres au Maroc	Synthèse Envisat ASAR + Landsat ETM+ – Géocodage et fusion de données RADAR et optique pour fournir un support de photo-interprétation à la recherche de filons de marbre dans l’Atlas marocain.
### Partenaires
La société XXX reste en étroite collaboration avec l’industrie, les universités et instituts de recherche :
Institut	Objet de l’Institut et type de collaboration avec notre société.
### Moyens techniques et environnement scientifique
Le siège de XXX est domicilié à YYY pour permettre de recevoir facilement ses clients dans la capitale. Pour les activités d’ingénierie, XXX est implanté sur le pôle de haute technologie de XXX.
XXX utilise sa propre puissance de calcul ainsi que les logiciels XXX de Traitement d’Images et les SIG XXX.
## Ressources allouées au projet
### Matériel et logiciels
Gestion de projet
Un ordinateur personnel (PC) équipé de logiciels permettra au chef de projet de gérer le projet, éditer des documents et de réaliser les tâches d’analyse. Cet ordinateur a les caractéristiques suivantes :

Machine	PC Compatible
OS	Windows 2000 professional
Logiciels	Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, Power Point…) / Microsoft Project 2000 / Internet Explorer / Outlook Express
Réseau	Accès haut débit permanent
Impression	HP officejet 6110 Couleur

Production et développement
Les tâches de production et de développement sont réalisées sur une station de travail dont les caractéristiques sont données dans la table ci-dessous:

Machine	PC Compatible (Intel 2 GHz)
OS	Linux RedHat 9
Logiciels	XXXX
Réseau	Accès haut débit permanent
Sauvegarde	Graveur de CD-ROM et DVD.

### Equipements de bureau
Un photocopieur, un télécopieur ainsi que toute fourniture de bureau sont laissées à la disposition du chef de projet.
### Librairie
Les informations techniques et de management peuvent être retrouvées dans la librairie maintenue par la société XXX et comprenant plus de 600 documents (livres, fascicules, cartes, tirés-à-part…).
## Organisation du projet
Cette section décrit les personnes-clés proposées et leurs responsabilités pour l’accomplissement du projet. On démontrera ici que ces personnes ont la compétence technique et une bonne connaissance du traitement d’image, du développement logiciel et des caractéristiques des données d’observation de la Terre.
### Organisation hiérarchique
Le diagramme ci-dessous montre l’organisation interne de VisioTerra. Les personnes impliquées dans les activités de ce projet sont mises en évidence. Les personnes-clés ainsi que leurs responsabilités sont définies dans la section suivante.

Prénom NOM
directeur

Prénom NOM
ingénieur commercial

Prénom NOM
ingénieur
Prénom NOM
ingénieur

- Organisation interne à XXX.

### Personnes-clés
Responsable technique
La direction technique du projet est entièrement assumée par:

Prénom NOM
Téléphone	+33 1.XXXX XXXX
Portable	+33 6 XXXX XXXX
Fax	+33 1 XXXX XXXX
Email	prenom.nom@societe.com

L’expérience et les compétences de Prénom NOM sont résumées dans la prochaine section.

Responsable contractuel
La direction contractuelle pour toute la durée du projet est assurée par:

Prénom NOM
Téléphone	+33 1.XXXX XXXX
Portable	+33 6 XXXX XXXX
Fax	+33 1 XXXX XXXX
Email	prenom.nom@societe.com

### Equipe technique
Le chef de projet peut changer les personnes en charge de la réalisation du projet sans le notifier au Client. Par contre le changement du chef de projet est soumis à l’approbation du Client.
L’implication de stagiaires peut être requise pour la production et le développement de composants mineurs destinés à améliorer le produit final. Les stagiaires ne sont pas employés pour la réalisation de tâches critiques requièrent une expertise.

### Curriculum vitae
Prénom NOM
prenom.nom@societe.com
Né en XXXX

Formation
Doctorat de “Méthodes physiques en télédétection”, Université Paris 7
Diplôme d’Etudes Avancées (DEA) en Reconnaissance de Formes, Université Paris 6
Maîtrise d’Informatique, Université Paris 6
Expérience professionnelle
Directeur de XXXX depuis mai 2004
Professeur associé à l’université de Marne-la-Vallée depuis 1993
Directeur de GAEL Consultant de 1990 à 2004
Conception et développement de systèmes de traitement d’images
Direction de projets de développement d’applications d’observation de la Terre
Expertise en Traitement d’Images et dans le format des images
Professeur de traitement d’images et d’interface graphique, Université de Marne-La-Vallée
Langues
Français	langue maternelle
Anglais	lu, écrit, parlé (trois mois de stage et intense pratique professionnelle)
Allemand	lu, écrit, parlé (7 années d’école)
Italien	courant (pratique professionnelle et nombreuses missions en Italie)
Espagnol	lu, écrit, parlé (4 années d’école)

## Description des lots de travaux
### Hiérarchie des lots
Pour assurer la cohérence dans son exécution, le projet a été subdivisé en lots et sous-lots de manière ordonnée et exhaustive. Cette numérotation univoque permet d’associer à chacune de ces unités les fournitures ainsi que les tâches et ressources afférentes.

WP 3000
Lot 3
WP 2000
Lot 2

WP 1000
Lot 1
projet

- Hiérarchie des lots
### Description des lots

Description de lot					Feuille : 1/1 / Version : 1 / Date : jj/mm/aaaa
Projet : Titre du projet			Phase : 1			WP1000
Titre du lot:		Inventaire et réception des données
Contractant : Société / Responsable : Prénom NOM / Début: TBD / Fin : TBD / Lieu : Ville
Description générale / La société XXX réalise l’inventaire des données requises par le projet, émet les bons de commandes et assure la réception et le contrôle des données.
Tâches
				ressources
	Id.	Description		début	fin		humaines		voyages(1)
				CP(2)	IN(3)	dépl.	jours
	WP1100	Inventaire des des données		T0	T0 + 4			5
	WP1200	Emission des bons de commande		T0 + 5	T0 + 5			1
	WP1300	Réception et contrôle qualité des données		T0 + 6	T0 + 10			5
				Total			11
Entrée(s) / Délimitation de la zone d’intérêt par le client.
Fourniture(s) / Rapports de contrôle qualité des données reçues.

(1) déplacement (vol, train…) et jours de séjour sur site	(2) CP: Chef de Projet	(3) IN: Ingénieur
## Phases et planification du projet
### Phases du projet
Utiliser MS Project pour produire une Gantt Chart du projet.

### Réunions de projet
Les réunions du projet sont planifiées selon l’échéancier donné en jours calendaires dans la table ci-dessous :

Réunion	Ordre du jour
Démarrage (KO)	Définit l’aire d’intérêt du client, les fournitures du projet et confirme les dates de réunions de suivi d’avancement.

- Planification des réunions.

## Liste des fournitures
Les fournitures sont planifiées selon l’échéancier donné en jours calendaires dans la table ci-dessous :

Date	Fourniture
KO + 1 mois	Livraison du rapport de contrôle qualité des données reçues.

- Planification des fournitures.

# Proposition Financière
## Prix
Les prix forfaitaires sont calculés à partir des ressources humaines, des voyages et frais de séjours fournis dans la proposition de management. Ces prix sont détaillés par lots dans la table ci-dessous :

CP : Chef de Projet	IN : Ingénieur
- Détail des prix par lots
## Plan de facturation
La facturation est planifiée selon les jalons indiqués dans la table ci-dessous :

– Plan de facturation
## Echéancier
Les factures sont dues à soixante (60) jours de leur réception par le Client.
## Validité de l’offre
La présente offre est valide soixante (60) jours à compter du XX/XX/XXXX.

- Product File
Cette section contient un exemple de rapport de XXXX.
Titre 2 d’annexe
SETTING PIXEL SIZE DEFAULT VALUES
   PIXEL HEIGHT = 260.000000
   PIXEL WIDTH = 260.000000

COMPUTING IMAGE SIZE AND ORIGIN
   UL: X = 1025533.187500 Y = 5226455.019000
   LR: X = 2002024.500000 Y = 4461188.500000
   IMAGE HEIGHT = 765267.519000 metres
   IMAGE WIDTH = 976491.312500 metres
   LINE NUMBER = 2943
   PIXEL NUMBER = 3755
LINE= 106 elapsed/line= 0 facet search: -same= 98.8% -neighbour= 1.0% -all= 0.2%
INITIALISATION: INVERSE: lonlat_origin=(0.196665,0.816031) --> mer_xy_origin(72.692636,2028.052061) facet=(1,31) delta=(0.135822,0.688313)
LINE= 2942 elapsed/line= 0 facet search: -same= 98.7% -neighbour= 1.3% -all= 0.0%

Total elapsed time=27.700 seconds elapsed time/facet=15.630 seconds ( 56.4%)

PREDICTION/CORRECTION LOOP STATISTICS (total processed points = 7818186)
. ITERATION [ 0] = 7818186 (100.0 %)
. ITERATION [ 1] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [ 2] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [ 3] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [ 4] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [ 5] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [ 6] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [ 7] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [ 8] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [ 9] = 0 ( 0.0 %)
. ITERATION [10] = 0 ( 0.0 %)

ORTHORECTIFICATION PROCESSING = NO
NUMBER OF PROCESSED POINTS IN SEGMENT = 7815250 (70.7% of synthesis)
NUMBER OF VALIDATED POINTS IN SEGMENT = 7815250 (100.0% of segment) (70.7% of synthesis)